# UCHWAŁA NR XXIV/200/2005

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XI/97/2004 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zławieś Wielka na lata 2004 – 2013

na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (/Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214  poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z  2004r.  Nr 102  poz. 1055,  Nr 116  poz. 1203,  Nr 167 poz. 1759/

uchwala się, co następuje:

§ 1 Zmienia się treść uchwały Nr XI/97/2004 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zławieś Wielka na lata 2004 – 2013 poprzez zmianę treści załączników nr 1 p.n. Lista zadań i projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2006 (I etap) i nr 3 p.n. Plan finansowy na lata 2004 - 2006 do Planu Rozwoju Lokalnego stanowiących integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo

przyjęty na terenie gminy tj. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Piotrowski

#### Załącznik nr 1

do  Uchwały  Nr  XXIV/200/2005

Rady  Gminy  Zławieś  Wielka

z  dnia 30 listopada 2005 r.

LISTA ZADAŃ I PROJEKTÓW PRZEWIDZANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2004 - 2006  (I ETAP)

| Lp | Nazwa planowanego działania | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Etapy działania wraz z przewidywanym czasem realizacji | Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrożeniu | Nakłady do poniesienia w zł | wskaźniki osiągnięć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja dróg osiedlowych w Złejwsi Wielkiej | TAK | 2006 r. | poprawa stanu środowiska przyrodniczego, poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych | Gmina Zławieś Wielka UE (SAPARD) | 1 134 000 | 1 225 m |
| 2 | Budowa chodnika w Złejwsi Wielkiej | TAK | 2003-2005 r. | poprawa bezpieczeństwa ruchu i jakości życia mieszkańców | Gmina Zławieś Wielka Zarząd Dróg Wojewódzkich | 36 000 | 1 125 m |
| 3 | Modernizacja ulicy Prostej w Górsku | TAK | 2006 r. | poprawa stanu środowiska przyrodniczego, poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności terenu dla turystyki, zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych | Gminna Zławieś Wielka UE | 1 010 000 | 1 050 m |
| Lp | Nazwa planowanego działania | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Etapy działania wraz z przewidywanym czasem realizacji | Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrożeniu | Nakłady do poniesienia w zł | wskaźniki osiągnięć |
| 4 | Budowa drogi gminnej Toporzysko-Skłudzewo | TAK | 2006 r. | poprawa stanu środowiska przyrodniczego, poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności terenu dla turystyki, zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych, stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego (MŚP) | Gmina Zławieś Wielka UE | 1 479 410,81 | 2 215 m |
| 5 | Budowa sieci kanalizacyjnej - Pędzewo | TAK | 2006 r. | poprawa stanu środowiska przyrodniczego, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu sanitarnego, zwiększenie atrakcyjności terenu dla turystyki, zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych, stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego (MŚP) | Gmina Zławieś Wielka UE | 464 321 | 2 415 m |
| 6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami w Rozgartach z przyłączami | TAK | 2004 r. | poprawa stanu środowiska przyrodniczego, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu sanitarnego, zwiększenie atrakcyjności terenu dla turystyki, zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych, stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego (MŚP) | Gmina Zławieś Wielka UE (SAPARD) | 1 421 255 | 7 345 m |
| Lp | Nazwa planowanego działania | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Etapy działania wraz z przewidywanym czasem realizacji | Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrożeniu | Nakłady do poniesienia w zł | wskaźniki osiągnięć |
| 7 | Budowa sieci wodociągowej w Rozgartach z przyłączami | TAK | 2004 r. | poprawa stanu sanitarnego i warunków życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności terenu dla turystyki, stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju gospodarczego (MŚP) | Gmina Zławieś Wielka UE (SAPARD) | 614 941 | 7 579 m |
| 8 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w Toporzysku i Czarnowie | TAK | 2005-2006 r. | poprawa stanu środowiska przyrodniczego, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu sanitarnego, zwiększenie atrakcyjności terenu dla turystyki, zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych, stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego (MŚP) | Gmina Zławieś Wielka UE | 4 011 752,23 | 20,29 km |
| 9 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Czarnowie z przyłączami osiedle "NASZA DOLINA" | TAK | 2004 r. | poprawa stanu środowiska przyrodniczego, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu sanitarnego, zwiększenie atrakcyjności terenu dla turystyki, zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych | Gmina Zławieś Wielka UE (SAPARD) | 1 927 886 | 4 052 m |
| 10 | Budowa sieci wodociągowej w Czarnowie osiedle "NASZA DOLINA" | TAK | 2004 r. | poprawa stanu sanitarnego i warunków życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności terenu dla turystyki, stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju gospodarczego (MŚP) | Gmina Zławieś Wielka UE (SAPARD) | 650 289 | 4 427 m |
| Lp | Nazwa planowanego działania | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Etapy działania wraz z przewidywanym czasem realizacji | Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrożeniu | Nakłady do poniesienia w zł | wskaźniki osiągnięć |
| 11 | Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami - Przysiek - Błotka | TAK | 2004 r. | poprawa stanu środowiska przyrodniczego, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu sanitarnego, zwiększenie atrakcyjności terenu dla turystyki, zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych, stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego (MŚP) | Gmina Zławieś Wielka WFOŚ | 424 480 | 1 929 m |
| 12 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami - Przysiek - Błotka | TAK | 2004 r. | poprawa stanu sanitarnego i warunków życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności terenu dla turystyki, stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju gospodarczego (MŚP) | Gmina Zławieś Wielka osoby fizyczne | 214 000 | 1 810 m |
| 13 | Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami - Górsk | TAK | 2005 r. | poprawa stanu środowiska przyrodniczego, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu sanitarnego, zwiększenie atrakcyjności terenu dla turystyki, zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych, stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego (MŚP) | Gmina Zławieś Wielka WFOŚ | 389 000 | 3 120 m |
| Lp | Nazwa planowanego działania | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Etapy działania wraz z przewidywanym czasem realizacji | Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrożeniu | Nakłady do poniesienia w zł | wskaźniki osiągnięć |
| 14 | Budowa wodociągu - Gutowo | TAK | 2004 r. | poprawa stanu sanitarnego i warunków życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności terenu dla turystyki, stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju gospodarczego (MŚP) | Gmina Zławieś Wielka osoby fizyczne | 100 000 |  |
| 15 | Odwodnienie osadu czynnego w oczyszczalni w Starym Toruniu | TAK | 2004 r. | poprawa stanu środowiska przyrodniczego, | Gmina Zławieś Wielka WFOŚ | 120 000 | 1 |
| 16 | Rozbudowa oczyszczalni w Starym Toruniu | TAK | 2006 r | poprawa stanu środowiska przyrodniczego, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu sanitarnego, zwiększenie atrakcyjności terenu dla turystyki, zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych, stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego (MŚP) | Gmina Zławieś Wielka WFOŚ | 400 000 | 1 |
| Lp | Nazwa planowanego działania | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Etapy działania wraz z przewidywanym czasem realizacji | Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrożeniu | Nakłady do poniesienia w zł | wskaźniki osiągnięć |
| 17 | Budowa sieci wodociągowej w w Górsku | TAK | 2004 r. | poprawa stanu sanitarnego i warunków życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności terenu dla turystyki, | Gmina Zławieś Wielka osoby fizyczne | 20 000 |  |
| 18 | Budowa sieci kanalizacji w Czarnym Błocie | TAK | 2005 r. | poprawa stanu środowiska przyrodniczego, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu sanitarnego, zwiększenie atrakcyjności terenu dla turystyki, stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju gospodarczego (MŚP) | Gmina Zławieś Wielka WFOŚ | 200 000 |  |
| 19 | Budowa sieci wodociągowej w Czarnym Błocie | TAK | 2005 r. | poprawa stanu sanitarnego i warunków życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności terenu dla turystyki, stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju gospodarczego (MŚP) | Gmina Zławieś Wielka osoby fizyczne | 100 000 |  |
| 20 | Budowa drogi gminnej Siemoń - Rzęczkowo | TAK | 2005-2006 r. | poprawa stanu środowiska przyrodniczego, poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności terenu dla turystyki, zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych | Gmina Zławieś Wielka UE | 3.482.171,54 | 3657 m |

Załącznik nr 2

do  Uchwały  Nr  XXIV/200/2005

Rady  Gminy  Zławieś  Wielka

z  dnia 30 listopada 2005 r.

PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 - 2006

| Lp | Nazwa i lokalizacja inwestycji | Termin rozp. | Termin zak. | Koszty i źródła finansowania | Nakłady do poniesienia w poszczególnych latach (w tys.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | w % | w tys zł | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1 | Modernizacja dróg osiedlowych w Złejwsi Wielkiej | 2006 | 2006 | planowany koszt w tym: | 100 | 1 134 |  |  | 1 134 |
|  |  |  |  | budżet gminy | 30 | 341 |  |  | 341 |
|  |  |  |  | budżet państwa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki UE (SAPARD) | 70 | 793 |  |  | 793 |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |
| 2 | Budowa chodnika Zławieś Wielka - Zławieś Mała | 2003 | 2005 | planowany koszt w tym: | 100 | 24 | 12 | 12 |  |
|  |  |  |  | budżet gminy | 100 | 24 | 12 | 12 |  |
|  |  |  |  | budżet państwa (ZDW) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w Toporzysku Czarnowie | 2005 | 2006 | planowany koszt w tym: | 100 | 4 002 |  | 1 601 | 2 401 |
|  |  |  |  | budżet gminy | koszty kwalifikowane | 30 | 997 |  | 409 | 588 |
|  |  |  |  |  | koszty niekwalifikowane |  | 686 |  | 446 | 240 |
|  |  |  |  | budżet państwa | 10 | 332 |  | 136 | 196 |
|  |  |  |  | środki prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki UE (EFRR) | 60 | 1 992 |  | 817 | 1 175 |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |
| 4 | Modernizacja ulicy Prostej w Górsku | 2006 | 2006 | planowany koszt w tym: | 100 | 1 010 |  |  | 1 010 |
|  |  |  |  | budżet gminy | 25 | 253 |  |  | 253 |
|  |  |  |  | budżet państwa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki UE (fund.strukt.) | 75 | 757 |  |  | 757 |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |
| 5 | Budowa drogi gminnej Toporzysko-Skłudzewo | 2006 | 2006 | planowany koszt w tym: | 100 | 1 479 |  |  | 1 479 |
|  |  |  |  | budżet gminy | 30 | 444 |  |  | 444 |
|  |  |  |  | budżet państwa | 10 | 148 |  |  | 148 |
|  |  |  |  | środki prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki UE (EFRR) | 60 | 887 |  |  | 887 |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |
| 6 | Budowa sieci kanalizacyjnej - Pędzewo | 2006 | 2006 | planowany koszt w tym: | 100 | 464 |  |  | 464 |
|  |  |  |  | budżet gminy | 25 | 116 |  |  | 116 |
|  |  |  |  | budżet państwa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki UE(fund.strukt) | 75 | 348 |  |  | 348 |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |
| 7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami w Rozgartach z przyłączami | 2004 | 2004 | planowany koszt w tym: | 100 | 1 421 | 1 421 |  |  |
|  |  |  |  | budżet gminy | 30 | 427 | 427 |  |  |
|  |  |  |  | budżet państwa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki UE (SAPARD) | 70 | 994 | 994 |  |  |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |
| 8 | Budowa sieci wodociągowej w Rozgartach z przyłączami | 2004 | 2004 | planowany koszt w tym: | 100 | 615 | 615 |  |  |
|  |  |  |  | budżet gminy | 30 | 185 | 185 |  |  |
|  |  |  |  | budżet państwa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki UE (SAPARD) | 70 | 430 | 430 |  |  |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |
| 9 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Czarnowie z przyłączami osiedle "NASZA Dolina" | 2004 | 2004 | planowany koszt w tym: | 100 | 1 928 | 1 928 |  |  |
|  |  |  |  | budżet gminy | 30 | 579 | 579 |  |  |
|  |  |  |  | budżet państwa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki UE (SAPARD) | 70 | 1 349 | 1 349 |  |  |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |
| 10 | Budowa sieci wodociągowej w Czarnowie osiedle "NASZA DOLINA" | 2004 | 2004 | planowany koszt w tym: | 100 | 650 | 650 |  |  |
|  |  |  |  | budżet gminy | 30 | 195 | 195 |  |  |
|  |  |  |  | budżet państwa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki UE (SAPARD) | 70 | 455 | 455 |  |  |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |
| 11 | Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami - Przysiek - Błotka | 2004 | 2004 | planowany koszt w tym: | 100 | 424 | 424 |  |  |
|  |  |  |  | budżet gminy | 20 | 85 | 85 |  |  |
|  |  |  |  | budżet państwa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inne (WFOŚ) | 80 | 339 | 339 |  |  |
| 12 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami - Przysiek - Błotka | 2004 | 2004 | planowany koszt w tym: | 100 | 214 | 214 |  |  |
|  |  |  |  | budżet gminy | 90 | 193 | 193 |  |  |
|  |  |  |  | budżet państwa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki prywatne | 10 | 21 | 21 |  |  |
|  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |
| 13 | Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami - Górsk | 2005 | 2005 | planowany koszt w tym: | 100 | 389 |  | 389 |  |
|  |  |  |  | budżet gminy | 20 | 78 |  | 78 |  |
|  |  |  |  | budżet państwa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inne (WFOŚ) | 80 | 311 |  | 311 |  |
| 14 | Budowa wodociągu - Gutowo | 2004 | 2004 | planowany koszt w tym: | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | budżet gminy | 90 | 90 | 90 |  |  |
|  |  |  |  | budżet państwa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki prywatne | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |
| 15 | Odwodnienie osadu czynnego w oczyszczalni w Starym Toruniu | 2004 | 2004 | planowany koszt w tym: | 100 | 120 | 120 |  |  |
|  |  |  |  | budżet gminy | 20 | 24 | 24 |  |  |
|  |  |  |  | budżet państwa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inne (WFOŚ) | 80 | 96 | 96 |  |  |
| 16 | Rozbudowa oczyszczalni w Starym Toruniu | 2006 | 2006 | planowany koszt w tym: | 100 | 400 |  |  | 400 |
|  |  |  |  | budżet gminy | 20 | 80 |  |  | 80 |
|  |  |  |  | budżet państwa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inne (WFOŚ) | 80 | 320 |  |  | 320 |
| 17 | Budowa sieci wodociągowej w Górsku | 2004 | 2004 | planowany koszt w tym: | 100 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | budżet gminy | 90 | 18 | 18 |  |  |
|  |  |  |  | budżet państwa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki prywatne | 10 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |
| 18 | Budowa sieci kanalizacji w Czarnym Błocie | 2005 | 2005 | planowany koszt w tym: | 100 | 200 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | budżet gminy | 20 | 40 |  | 40 |  |
|  |  |  |  | budżet państwa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inne (WFOŚ) | 80 | 160 |  | 160 |  |
| 19 | Budowa sieci wodociągowej w Czarnym Błocie | 2005 | 2005 | planowany koszt w tym: | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  | budżet gminy | 90 | 90 |  | 90 |  |
|  |  |  |  | budżet państwa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inne | 10 | 10 |  | 10 |  |
| 20 | Budowa drogi gminnej Siemoń - Rzęczkowo | 2005 | 2006 | planowany koszt w tym: | 100 | 3 482 |  | 1 550 | 1 932 |
|  |  |  |  | budżet gminy | 30 | 1 044 |  | 465 | 579 |
|  |  |  |  | budżet państwa | 10 | 348 |  | 155 | 193 |
|  |  |  |  | środki prywatne |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | środki UE (EFRR) | 60 | 2 089 |  | 930 | 1 159 |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM w tym: | 100 | 18 186 | 5 504 | 3 856 | 8 826 |
|  | budżet gminy |  | 5 989 | 1 808 | 1 540 | 2 641 |
|  | budżet państwa |  | 828 |  | 291 | 537 |
|  | Środki prywatne |  | 33 | 33 |  |  |
|  | środki UE |  | 10 097 | 3 228 | 2 107 | 4 762 |
|  | inne |  | 1 236 | 435 | 481 | 320 |